
**   
Project Name: CoralloSmart**

Agenda Meeting n°7

**[0*5/01/2023*]**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio: 15:00**  **Fine: 16:30**  **Luogo: [*Slack*]** | **Primary Facilitator:** Gerardo Iuliano  **Timekeeper:** Antonio Trovato  **Minute Taker:** Attilio Gismondi |
| **Presenti: Tutti** | **Assenti: Nessuno** |

1. **Obiettivo** *(tempo allocato: -- 10 minuti)***:**

Revisione lavoro di implementazione.

1. **Comunicazioni (tempo allocato: 15 minuti):**

Revisione dello stato del lavoro rispetto alla schedule assegnata.

**3. Status** *(tempo allocato: -- 10 minuti)*

**3.1. Attività pianificate**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| Creazione Logo | Team | 02/11/22 | Closed | Bel Logo |
| Completare sezioni 1, 2 fino 3.3.1 | Team | 10/11/22 | Closed |  |
| Completare sezioni da 3.4 a 3.7.2 | Team | 17/11/22 | Closed |  |
| Completare sezione 3.8 | Team | 21/11/2022 | Closed |  |
| Design Goals e Trade Off | Ersilio Petretta | 2/12/2022 | Closed |  |
| Architettura Sistema Proposto | Graziano Giuseffi | 2/12/2022 | Closed |  |
| Individuazione Sottosistemi | Graziano Giuseffi | 2/12/2022 | Closed |  |
| Mapping HW/SW | Attilio Gismondi | 2/12/2022 | Closed |  |
| Controllo degli Accessi | Francesco Perillo | 2/12/2022 | Closed |  |
| Boundary Condition | Giuseppe Adinolfi | 2/12/2022 | Closed |  |
| Revisione | Antonio Trovato, Gerardo Iuliano | 2/12/2022 | Closed |  |
| Progettazione DB | Team | 30/11/2022 | Closed |  |
| Configurazione Ambiente | Antonio Trovato, Gerardo Iuliano, tutto il team | 17/12/2022 | Closed | Fare training |
| Implementazione Funzionalità Core | Tutto il team | 27/12/2022 | Closed |  |
| Completa Implementazione Funzionalità | Tutto il team | 05/01/2023 | Open |  |

**3.2. Action items**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Data Effettiva di Compl.** | **Note** |
| **AI[1]** | Completa Implementazione Funzionalità | 27/12/2022 | Alta | Team | Open | 05/01/23 | 05/01/23 |  |

**4. Discussione** *(tempo allocato: -- 65 minuti)***:**

* **I[1]: *[Revisione dell’applicativo prodotto]***.
* **I[2]: *[Aggiustare la pagina Sostienici]***.
* **I[3]: *[Inserire possibilità di mettere una sola data da ricercare]***.
* **I[4]: *[Inserire i dati nella Homepage]***.

**5. Wrap up** (*tempo allocato: -- 20 minuti):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| Unit Test | Implementazione dei test di unità | 05/01/2023 | Alta | Tutto il team | Open | 11/01/2023 |  |
| Integration Test | Implementazione dei test di integrazione | 05/01/2023 | Alta | Tutto il team | Open | 11/01/2023 |  |

**6. Data, ora e luogo del prossimo meeting: *[giorno 12/11/2023 alle ore 15:00 Slack]***